# Projectplan

Click or tap here to enter text.

| Versienummer: | 1.0 |
| --- | --- |
| Auteur(s): | Mehdi Samardan |
| Datum: | 011-02-2026 |

# Versiebeheer

| Datum | Versie | Wie | Wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-02-11 | 1.0 | Mehdi Samardan | - |

Inhoudsopgave

Versiebeheer	2

Inleiding	4

Over dit document	4

Over het project en de opdrachtgever	4

Projectdoelstelling	4

Betrokkenen	4

Benodigdheden	4

Takenlijst	4

Projectgrenzen	4

Planning	4

Akkoord opdrachtgever	5

# Inleiding

## Over dit document

In dit document worden de uit te voeren werkzaamheden, projectdoelstellingen, besprekingen en opleveringen vastgelegd. Het een en ander wordt in een logische chronologisch volgorde in een strokenplanning opgenomen.

## Over het project en de opdrachtgever

Contactpersoon van het bedrijf in deze opdracht: Marco Strijker

Het doel van dit project is om een onderdeel van het bestaande project reportCreator los te koppelen en om te zetten in een aparte deelapplicatie. Deze zal zelfstandig functioneren als een externe component en later opnieuw geïntegreerd worden in het huidige systeem. Het proces blijft voor gebruikers ongewijzigd, maar de architectuur wordt verbeterd en voorbereid op toekomstige checks en controles.

# Projectdoelstelling

# Het doel van dit project is om de bestaande saved layouts en templates uit het huidige systeem onder te brengen in een aparte deelapplicatie. Binnen deze nieuwe structuur worden de layouts en templates afzonderlijk beheerd, waarna deze opnieuw worden gekoppeld aan het hoofdproject.

# Door deze herstructurering kunnen beide onderdelen op een gecontroleerde en gestructureerde manier samenwerken. Dit zorgt voor een duidelijkere architectuur, betere beheersbaarheid en meer flexibiliteit in de verdere ontwikkeling.

# Voor de opdrachtgever betekent dit een efficiëntere werkwijze, minder kans op fouten bij wijzigingen in layouts en templates, en een toekomstbestendige oplossing waarin uitbreidingen en controles eenvoudiger kunnen worden toegevoegd.

# Betrokkenen

Binnen dit project zijn twee personen betrokken:

Marco Strijker

Rol: Opdrachtgever en hoofdontwikkelaar van het bestaande project.

Verantwoordelijk voor de oorspronkelijke architectuur van het hoofdproject en inhoudelijke begeleiding binnen deze opdracht.

Mehdi Samardan

Rol: Developer van de deelapplicatie.

Verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van de losgekoppelde component en de uiteindelijke integratie met het hoofdproject.

# Benodigdheden

Voor het uitvoeren van deze opdracht is inhoudelijke kennis van het bestaande hoofdproject noodzakelijk. Dit omvat inzicht in de huidige werking van het systeem, met name in de structuur en het gebruik van de saved layouts en templates. Daarnaast is toegang tot deze onderdelen vereist om te kunnen analyseren of en hoe deze binnen de nieuwe deelapplicatie moeten worden hergebruikt.

Op technisch vlak is kennis van backend-ontwikkeling vereist. De deelapplicatie wordt ontwikkeld met FastAPI, waardoor inzicht in HTTP-methodes zoals GET, POST en PUT noodzakelijk is. Ook basiskennis van internetcommunicatie, API-structuren en request/response-mechanismen is vereist.

Qua middelen zijn een ontwikkelomgeving met Python, een geschikte code-editor, versiebeheer (Git), internetverbinding en toegang tot de bestaande codebase van het hoofdproject nodig om de werkzaamheden correct uit te voeren.

# Takenlijst

Voor het succesvol uitvoeren en opleveren van het project worden de volgende werkzaamheden verricht:

- Inventariseren van de huidige werking van het hoofdproject en de bestaande saved layouts en templates

- Dagelijkse meetings met de opdrachtgever voor voortgang en afstemming

- Ontwerpen van de architectuur van de deelapplicatie

- Toepassen van backend-kennis voor het correct opzetten van de applicatiestructuur

- Programmeren van de deelapplicatie in Python (met FastAPI)

- Implementeren van API-endpoints (zoals GET en POST)

- Schrijven en inrichten van een testomgeving

- Uitvoeren van tests en controleren van de werking

- Integreren van de deelapplicatie met het hoofdproject for toekomst

- Documenteren en opleveren van de applicatie

# Projectgrenzen

Dit project richt zich uitsluitend op de interne ontwikkeling en herstructurering binnen het bestaande systeem. Er worden geen externe koppelingen of integraties met systemen buiten het bedrijf gerealiseerd. De applicatie is alleen bedoeld voor intern gebruik.

# Planning

| Week | Datum | Wat |
| --- | --- | --- |
| Week 01 | 11 – 12 – 13 Feb | - Verbeteren van het proevevoorstel - Opstellen van het projectplan - Uitwerken van het technisch ontwerp - Opstellen van een configuratieoverzicht - Overleggen met Marco voor bouwopties en techniek |
| Week 02 | 18 – 19 – 20 Feb | - Ontwikkelen van de basisfunctionaliteit - Opleveren van een werkende eerste versie |
| Week 03 | 04 – 05 – 06 Mar | - Opstellen van testcases - Verbeteren en optimaliseren van de code |
| Week 04 | 11 – 12 – 13 Feb | - Evaluatie van het project - Opstellen van het evaluatiedocument - Definitieve oplevering |

# Akkoord opdrachtgever

| Naam |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Handtekening |  |